ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И ОТГРУЗКИ

Техническое задание

на разработку веб-приложения для Ташкалинской кондитерской фабрики

Статус документа: Версия 0.1 — первая согласовательная редакция. Документ фиксирует согласованный состав MVP и вопросы, требующие уточнения перед разработкой.

Заказчик: Ташкалинская кондитерская фабрика

Назначение: Внутренний контроль готовой продукции

Контур MVP: Производство, склад, погрузка, возврат, порча, табель

Пользователи: Около 70 сотрудников

Платформа: Адаптивное веб-приложение (PWA)

Дата редакции: 30 июля 2026 г.

Грозный · 2026

# Содержание

1. Общие положения

2. Цели и ожидаемые результаты

3. Границы MVP

4. Пользователи и права доступа

5. Справочники и основные сущности

6. Функциональные требования

7. Сквозной учёт и контрольные балансы

8. Главный экран и уведомления

9. Отчёты, печатные формы и выгрузки

10. Массовая загрузка данных из Excel

11. Нефункциональные требования

12. Интеграции и развитие после MVP

13. Критерии приёмки

14. Пилотный запуск

15. Вопросы на согласование

Приложение А. Статусы операций

Приложение Б. Обязательные журналы аудита

# 1. Общие положения

## 1.1. Наименование системы

Рабочее наименование: «Система внутреннего контроля производства и отгрузки Ташкалинской кондитерской фабрики» (далее — Система).

## 1.2. Назначение документа

Настоящее техническое задание определяет состав первой версии Системы, бизнес-правила, роли пользователей, требования к интерфейсам, данным, отчётности, безопасности и приёмке.

## 1.3. Исходная ситуация

Текущий учёт выполняется преимущественно в Excel и на бумаге. Нормы вывоза печатаются по территориям, производственный план вручную корректируется на остатки, кондитеры и кладовщик независимо записывают фактические количества, а водители самостоятельно отбирают продукцию из холодильника. При расхождениях сотрудники офиса сопоставляют записи и при необходимости просматривают видеозаписи.

Ключевой принцип: Каждое движение готовой продукции должно иметь автора, время, статус и встречное подтверждение там, где товар передаётся от одного ответственного лица другому.

## 1.4. Термины

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Территория | Основная единица маршрута. Включает постоянную норму, закреплённую машину и основного водителя; водитель на дату может быть заменён. |
| Норма вывоза | Постоянное количество каждого товара для территории и конкретного дня недели. |
| Разовая корректировка | Изменение нормы только на одну выбранную дату. |
| Годный возврат | Продукция, вывезенная водителем и не реализованная в тот же день, которая может быть повторно распределена. |
| Порча | Физически возвращённая продукция прошлых партий, подлежащая списанию и последующей сверке с данными Agent Plus/1С. |
| Производственный брак | Негодная продукция, выявленная до приёмки на склад готовой продукции. |
| Свободный остаток | Годная продукция склада, не закреплённая как возврат и уменьшающая потребность производства на следующий день. |

# 2. Цели и ожидаемые результаты

- Сократить ручное дублирование данных между цехами, складом, офисом и водителями.

- Обеспечить прослеживаемость готовой продукции от факта производства до погрузки.

- Выявлять расхождения в момент передачи, а не после завершения смены.

- Автоматически рассчитывать план производства по недельным нормам, заказу фирменного магазина и подтверждённым остаткам.

- Организовать двойное подтверждение погрузки кладовщиком и водителем.

- Вести общий пул годного возврата и контролируемое списание.

- Формировать единый электронный табель сотрудников.

- Предоставить руководителю оперативную картину за выбранную дату.

## 2.1. Целевые результаты внедрения

| Результат | Проверяемый эффект |
| --- | --- |
| Единый источник данных | Одна операция вводится один раз и используется во всех связанных процессах. |
| Контроль передачи | Количество подтверждается принимающей стороной; расхождения фиксируются автоматически. |
| Контроль склада | Расчётный остаток ежедневно сравнивается с фактической инвентаризацией. |
| Управляемая погрузка | По каждой территории видны план, возврат, фактическая погрузка и подтверждения. |
| Персональная ответственность | Все действия связаны с учётной записью и журналом аудита. |

# 3. Границы MVP

## 3.1. Входит в первую версию

- справочники товаров, территорий, цехов, сотрудников, причин и календаря;

- электронный табель с динамическим QR-кодом;

- недельные и разовые нормы территорий;

- запросы основного водителя на корректировку нормы;

- автоматический план производства после 10:00;

- распределение плана по цехам и ответственным сотрудникам;

- учёт факта производства и производственного брака;

- передача продукции от цеха кладовщику;

- складские остатки и ежедневная контрольная инвентаризация;

- погрузка группами водителей с двойным подтверждением;

- общий пул годного возврата, распределение и заявка на списание;

- фактическая приёмка порчи без автоматической интеграции с 1С;

- главный экран, уведомления, отчёты, печатные формы и выгрузки;

- массовая загрузка товаров и норм из Excel.

## 3.2. Не входит в первую версию

- сырьё, рецептуры и списание ингредиентов;

- полуфабрикаты;

- авторские и заказные торты;

- расчёт заработной платы; Система только формирует табель;

- приём кассы водителей;

- автоматический обмен с Agent Plus и 1С;

- распределение нормы по конкретным магазинам внутри территории;

- уникальная идентификация каждой коробки или полное партионное прослеживание;

- интеграция с видеонаблюдением.

# 4. Пользователи и права доступа

Одна учётная запись может иметь несколько ролей. Права определяются ролями и областью ответственности: конкретным цехом, территорией или подразделением.

| Роль | Основные права | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Администратор | Полное управление справочниками, планами, корректировками, распределением возврата, списаниями и отчётами. | Все изменения журналируются. |
| Руководитель | Просмотр всех показателей, отчётов, расхождений и истории. | Без изменения оперативных данных. |
| Бухгалтер | Работа с табелем, ручные корректировки по полномочию, выгрузка Excel/PDF. | Нет доступа к движениям товара, если не выдана дополнительная роль. |
| Ответственный за цех | Видит план цеха, распределяет задания, назначает ответственного, подтверждает брак, контролирует табель цеха. | Не меняет утверждённый общий план. |
| Кондитер | Отмечает смену, видит план цеха, вносит факт по порученным позициям, сообщает о браке и невыполнении. | Не меняет данные после приёмки кладовщиком. |
| Кладовщик | Принимает продукцию, ведёт погрузку, инвентаризацию, возврат, фактическую порчу и заявки на списание. | Списание требует подтверждения администратора. |
| Водитель | Отмечает выход на территорию, видит недельную норму, подтверждает погрузку, основной водитель запрашивает корректировки. | Сменный водитель не меняет постоянную норму. |
| Продавец магазина | Создаёт заказ фирменного магазина на следующий день. | Не меняет производственный план. |
| Прочий сотрудник | Отметка прихода и ухода, просмотр собственного табеля. | Нет производственных прав. |

# 5. Справочники и основные сущности

## 5.1. Товар

- наименование;

- штрихкод, определяющий вид товара;

- категория: ТБ — торт базовый, ТП — торт премиум, СВ — сухая выпечка, а также иные настраиваемые категории;

- срок годности: 3, 5, 7, 10, 15 дней либо другое настраиваемое значение;

- основной цех;

- основной ответственный кондитер или команда;

- тип смены по умолчанию: дневная или ночная;

- признак активности;

- единица учёта MVP — штука.

## 5.2. Цех

Администратор может создавать, переименовывать и архивировать цеха. Для цеха назначается ответственный. Товар имеет основной цех, но на конкретную дату администратор или ответственный за цех может перенести задание в другой цех.

## 5.3. Территория

Территория является основной сущностью маршрута и содержит номер/название, закреплённую машину, основного водителя, недельные нормы и статус активности. На конкретную дату допускается назначение сменного водителя.

## 5.4. Сотрудник

Карточка сотрудника содержит ФИО, табельный номер, подразделение, должность, роли, основной цех или территорию, статус, учётные данные и привязанные устройства.

## 5.5. Настраиваемые справочники

- причины невыполнения производственного плана;

- причины производственного брака;

- причины списания возврата;

- типы смен;

- группы и временные интервалы погрузки;

- календарь производства и вывоза;

- статусы и шаблоны уведомлений.

# 6. Функциональные требования

## 6.1. Электронный табель

Табель применяется ко всем сотрудникам, включая кондитеров, пекарей, технический персонал, склад, водителей, продавцов и офис.

- Сотрудник входит в личную учётную запись на телефоне и выбирает действие «Начать смену» или «Завершить смену».

- Программа формирует одноразовый QR-токен, обновляющийся каждые 5 секунд.

- QR сканируется зарегистрированным планшетом подразделения.

- Сервер проверяет подпись, срок действия, сотрудника, терминал и повторное использование.

- Фиксируются точное время, подразделение, смена и терминал.

- Ответственный видит отсутствующих, опоздавших, замены и незакрытые смены.

- При разряженном или забытом телефоне ответственный может внести ручную отметку с обязательной причиной.

- Ручные изменения выделяются в отчёте и сохраняются в аудите.

## 6.2. Ежедневное назначение водителя

Водитель при выходе выбирает территорию, на которой работает сегодня. Система не допускает одновременного назначения двух водителей на одну территорию. Назначение отображается в электронном табеле и используется в документах погрузки. Основной водитель территории может быть заменён.

## 6.3. Недельные нормы территорий

- Норма хранится отдельно для каждой территории, каждого дня недели и товара.

- Постоянное изменение действует на все последующие соответствующие дни недели до следующей утверждённой корректировки.

- Разовая корректировка действует только на выбранную дату.

- Основной водитель видит норму территории на всю неделю.

- Основной водитель создаёт запрос: товар, день/дата, старое значение, новое значение, тип корректировки и причина.

- Сменный водитель может просматривать норму и подтверждать погрузку, но не может изменять постоянную норму.

- Администратор утверждает, отклоняет, уточняет или меняет предложенное количество.

- Прошедшие документы не пересчитываются.

Правило блокировки: После 10:00 норма на следующий день для водителя заблокирована, поскольку продукция уже находится в производстве. Уже опубликованный ближайший план может изменить только администратор.

## 6.4. Календарь

Постоянный график: в четверг производство отсутствует, в пятницу вывоз отсутствует. Администратор может создавать исключения на конкретные даты: праздничное производство, внеплановый вывоз, перенос или отмену.

## 6.5. Заказ фирменного магазина

- Продавец создаёт заказ сегодня на следующий день.

- Срок подачи — до 10:00.

- Заказ содержит товар и количество и добавляется к производственной потребности.

- Изменение после 10:00 требует решения администратора и уведомления цехов.

## 6.6. Автоматический план производства

После 10:00 Система автоматически формирует план на следующий рабочий день. Исходные данные: постоянные и разовые нормы территорий, календарь, заказ фирменного магазина и свободный годный остаток склада.

Формула MVP: План производства = нормы территорий + разовые корректировки + заказ фирменного магазина − свободный годный остаток. Годный возврат водителей не уменьшает постоянную норму и распределяется дополнительно.

- План публикуется автоматически после 10:00.

- Если фактическая инвентаризация не подтверждена, используется системный остаток, а план получает предупреждающий статус.

- После позднего подтверждения инвентаризации Система показывает пересчёт; применить изменение к опубликованному плану может только администратор.

- Изменение опубликованного плана вызывает push-уведомления ответственным цехов и затронутым кондитерам.

- Уменьшить общий план может только администратор.

## 6.7. Распределение плана по цехам

- План автоматически группируется по основным цехам товаров.

- Ответственный за цех видит весь план своего цеха.

- Ответственный распределяет задания между присутствующими сотрудниками.

- Для коллективной позиции назначается один ответственный кондитер; участники команды не обязаны отмечать личную долю.

- Если сотрудник заболел, задание можно перенести другому сотруднику или в другой цех.

- Если план не выполнен, ответственный указывает фактическое количество и причину.

## 6.8. Дневное и ночное производство

Основная продукция производится днём. «Наполеоны» постоянно относятся к ночному производству. Администратор может изменить смену товара при неплановой ситуации.

- Ночной кондитер перед уходом вносит фактическое количество.

- Продукция получает статус «Произведено — ожидает приёмки» и остаётся в цехе.

- Утром кладовщик получает уведомление, забирает продукцию и подтверждает количество.

## 6.9. Факт производства

- Кондитер может передавать продукцию партиями в течение дня.

- До фактической передачи кондитер указывает товар и количество.

- У кладовщика немедленно появляется задача с указанием цеха и количества.

- До подтверждения кладовщика партия не включается в складской остаток.

- После подтверждения кладовщика изменение кондитером запрещено.

- Исправление выполняет администратор с обязательной причиной и записью в аудите.

## 6.10. Производственный брак

- Фиксируются товар, количество, причина, ответственный, дата и время.

- Фотография может быть приложена; для выбранных причин администратор может сделать её обязательной.

- Ответственный за цех подтверждает производственный брак.

- Брак не поступает в доступный складской остаток.

## 6.11. Приёмка на склад

- Кладовщик видит очередь произведённых партий по цехам.

- Кладовщик подтверждает фактически принятое количество.

- Если заявлено 10, а принято 9, Система создаёт расхождение на 1 единицу.

- После подтверждения товар увеличивает свободный остаток склада.

- По каждой передаче сохраняются кондитер, кладовщик, время и корректировки.

## 6.12. Погрузка

Водители погружаются параллельно. Для снижения нагрузки используются настраиваемые группы — обычно по три водителя, при необходимости по четыре.

- Администратор формирует группы и временные интервалы.

- Кладовщик открывает группу и видит только её территории.

- Кладовщик сканирует одну коробку для определения вида товара либо выбирает товар из списка, вводит количество и выбирает территорию.

- На телефоне назначенного водителя появляется позиция для подтверждения.

- Водитель подтверждает, указывает другое фактическое количество либо отклоняет позицию с причиной.

- Отклонённая позиция возвращается кладовщику. Кладовщик корректирует количество или переназначает позицию без удаления исходной записи.

- После завершения оба участника подтверждают итоговый документ.

- Только после двойного подтверждения продукция списывается со склада и закрепляется за территорией.

- Погрузка сверх постоянной нормы разрешена, в частности из-за распределённого возврата.

## 6.13. Состав документа погрузки

| Блок | Содержание |
| --- | --- |
| Постоянная норма | Базовое количество по недельному шаблону. |
| Разовая корректировка | Утверждённое изменение на конкретную дату. |
| Назначенный возврат | Дополнительное количество из общего пула возврата. |
| Итого к погрузке | Сумма нормы, корректировки и возврата. |
| Фактически погружено | Количество, подтверждённое кладовщиком и водителем. |
| Расхождение | Разница с пояснением и ответственным. |

## 6.14. Контрольная инвентаризация

- После завершения погрузки кладовщик пересчитывает фактический остаток по товарам.

- Инвентаризация должна быть подтверждена до 10:00.

- Система сравнивает расчётный и фактический остатки.

- Расхождения немедленно поступают администратору.

- Исправление системного остатка требует причины и полномочий администратора.

- Если подтверждение не выполнено, план всё равно формируется по системному остатку и сопровождается тревожным уведомлением.

## 6.15. Годный возврат

- Годный возврат принимает только кладовщик или администратор.

- Фиксируются товар, количество, водитель-источник, принимающий сотрудник, дата и время. Дата производства в MVP не обязательна.

- Возврат помещается в общий пул и физически хранится в выделенной зоне холодильника.

- Администратор или кладовщик распределяет возврат между территориями.

- Одна позиция может быть частично распределена на несколько территорий.

- Нераспределённый остаток переносится на следующий день.

- В документе погрузки возврат показывается отдельным блоком и увеличивает итог к погрузке сверх постоянной нормы.

## 6.16. Списание возврата

- Если возврат испортился или повреждён, кладовщик создаёт заявку на списание.

- Указываются товар, количество, причина и при необходимости фотография.

- До решения администратора количество блокируется от распределения.

- Списание выполняется только после подтверждения администратора.

- При отклонении заявки товар возвращается в доступный пул либо переводится в иной статус по решению администратора.

## 6.17. Приёмка порчи

Порча относится к продукции прошлых партий, иногда произведённой около недели назад. Водитель передаёт сведения через Agent Plus, после чего они поступают в 1С. В MVP автоматической связи с 1С нет.

- Кладовщик или администратор принимает порчу физически.

- В Системе фиксируются водитель, товар, количество, магазин при наличии, принимающий сотрудник, дата/время, комментарий и фотография при необходимости.

- Администратор вручную сопоставляет фактическую приёмку с данными 1С.

- Расхождение между Системой и 1С разбирается администратором вне автоматического процесса MVP.

# 7. Сквозной учёт и контрольные балансы

## 7.1. Свободный склад

Контрольный баланс: Остаток на начало + принято от производства − подтверждённая обычная погрузка − иные подтверждённые выдачи ± утверждённые корректировки = расчётный свободный остаток.

## 7.2. Пул возврата

Контрольный баланс: Возврат на начало + принято годного возврата − повторно погружено − подтверждённые списания = возврат на конец.

## 7.3. Контрольные точки

| Передача | Подтверждает | Результат контроля |
| --- | --- | --- |
| Кондитер → склад | Кладовщик | Сравнение заявленного и принятого количества. |
| Склад → территория | Водитель | Сравнение позиции кладовщика и подтверждения водителя. |
| Расчётный → фактический склад | Кладовщик | Ежедневное расхождение инвентаризации. |
| Списание возврата | Администратор | Запрет одностороннего уменьшения остатка. |
| Фактическая порча → 1С | Администратор вручную | Сопоставление физического количества и документа. |

# 8. Главный экран и уведомления

## 8.1. Главный экран администратора

Главный экран работает как «Центр контроля на сегодня» и позволяет выбрать любую дату. Каждый показатель открывает детальный список операций.

| Панель | Что отображается |
| --- | --- |
| Критические события | Неподтверждённая инвентаризация, расхождения, отклонённая погрузка, невыполнение плана. |
| Производство | План, факт, процент выполнения, ожидающие приёмки партии, брак. |
| Склад | Расчётный и фактический остаток, время последней проверки. |
| Погрузка | Статусы девяти территорий и текущие группы. |
| Возврат | Принято, распределено, нераспределено, ожидает списания. |
| Порча | Фактически принято за день по водителям. |
| Табель | На смене, отсутствуют, опоздали, незакрытые смены. |
| Запросы | Корректировки норм и списания, ожидающие решения. |

## 8.2. Push-уведомления

- готовая партия ожидает кладовщика;

- кладовщик указал иное принятое количество;

- поступила позиция погрузки водителю;

- водитель отклонил позицию;

- изменён опубликованный производственный план;

- поступил запрос на корректировку нормы;

- требуется подтвердить списание;

- инвентаризация не завершена к 10:00;

- есть нераспределённый возврат;

- на отсутствующего сотрудника назначено задание.

# 9. Отчёты, печатные формы и выгрузки

## 9.1. Отчёты

| Отчёт | Основные фильтры |
| --- | --- |
| Движение товара | Дата/период, товар, категория, операция. |
| План/факт производства | Дата, цех, кондитер, товар, причина отклонения. |
| Производственный брак | Период, цех, сотрудник, товар, причина. |
| Приёмка на склад | Период, цех, кондитер, кладовщик, расхождение. |
| Погрузка | Дата, территория, водитель, товар, статус. |
| Годный возврат | Период, водитель-источник, территория назначения, товар. |
| Порча | Период, водитель, товар, принимающий сотрудник. |
| Инвентаризация | Дата, товар, системный и фактический остаток. |
| Корректировки норм | Период, территория, водитель, товар, решение. |
| Табель | Период, подразделение, должность, сотрудник, смена. |
| Неподтверждённые операции | Тип операции, возраст, ответственный. |

## 9.2. Печатные формы

- план цеха;

- личное или командное задание;

- лист погрузки территории;

- сводный план производства;

- приёмка на склад;

- контрольная инвентаризация;

- годный возврат и распределение;

- фактическая порча;

- табель за период.

## 9.3. Выгрузка

Все отчёты должны выгружаться в Excel и PDF с сохранением применённых фильтров, даты формирования, пользователя и итоговых значений.

# 10. Массовая загрузка данных из Excel

## 10.1. Общие требования

- Система предоставляет скачиваемый шаблон Excel.

- Перед загрузкой выполняется предварительная проверка без изменения данных.

- Пользователь видит количество корректных строк, предупреждений и ошибок.

- Ошибочные строки можно скачать отдельным Excel-файлом с пояснениями.

- Загрузка выполняется только после подтверждения администратора.

- Повторная загрузка не должна незаметно создавать дубликаты.

- Результат импорта и автор сохраняются в журнале.

## 10.2. Импорт товаров

| Поле | Обязательность | Правило |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Да | Уникальность проверяется совместно с внутренним кодом/штрихкодом. |
| Штрихкод | Да | Должен однозначно определять вид товара. |
| Категория | Да | ТБ, ТП, СВ или значение из справочника. |
| Срок годности, дней | Да | Положительное целое число. |
| Основной цех | Да | Цех должен существовать либо создаваться отдельным импортом. |
| Смена | Да | Дневная/ночная. |
| Ответственный | Нет | Сотрудник должен существовать в справочнике. |
| Активен | Нет | По умолчанию — да. |

## 10.3. Импорт недельных норм

| Поле | Обязательность | Правило |
| --- | --- | --- |
| Территория | Да | Должна существовать и быть активной. |
| День недели | Да | Одно из допустимых значений календаря. |
| Товар/штрихкод | Да | Должен однозначно сопоставляться со справочником. |
| Количество | Да | Целое число 0 или больше. |
| Дата начала действия | Да | Не должна менять прошедшие документы. |
| Комментарий | Нет | Причина первичной загрузки или корректировки. |

# 11. Нефункциональные требования

| Область | Требование |
| --- | --- |
| Платформа | Адаптивное веб-приложение (PWA) для телефона, планшета и компьютера. |
| Доступ | Работа внутри фабрики и за её пределами через защищённое соединение. |
| Пользователи | Около 70 зарегистрированных сотрудников; одновременная работа нескольких цехов и групп погрузки. |
| Интерфейс | Русский язык, крупные элементы для производственных экранов, минимум действий на частых операциях. |
| Совместимость | Актуальные версии Chrome, Safari и Edge на Android, iOS, Windows и macOS. |
| Производительность | Целевое время открытия основных экранов — до 2 секунд при штатной связи; подтверждения — до 3 секунд. |
| Удалённая работа | Просмотр норм, запросы, отчёты и уведомления доступны вне фабрики по правам роли. |
| Ограниченный офлайн | Просмотр ранее загруженных данных и черновики; движения склада и подтверждения завершаются после восстановления связи. |
| Резервное копирование | Автоматически не реже одного раза в сутки; процедура восстановления должна быть проверена до запуска. |
| Журнал действий | Неизменяемая запись ключевых действий, доступная администратору и руководителю. |
| Время | Единая серверная временная зона Europe/Moscow; время клиента не является источником истины. |

## 11.1. Аутентификация и устройства

- Администратор создаёт сотрудника и выдаёт данные первого входа.

- Сотрудник устанавливает пароль или PIN.

- Телефон может быть привязан к учётной записи.

- Управление активными сессиями доступно администратору.

- Планшеты регистрируются как терминалы конкретных подразделений.

- Динамический QR действует не более 5 секунд и является одноразовым.

- Критические операции требуют повторной проверки полномочий на сервере.

## 11.2. Аудит

Для изменения норм, планов, факта после подтверждения, остатков, списаний, ролей и табеля сохраняются старое и новое значения, пользователь, дата/время, причина и связанный документ.

# 12. Интеграции и развитие после MVP

- двусторонний обмен с Agent Plus и 1С по порче и движениям водителей;

- распределение нормы по магазинам и план/факт посещения торговых точек;

- учёт даты производства, партий и автоматический контроль сроков годности;

- сырьё, рецептуры, полуфабрикаты и производственные нормы расхода;

- авторские и заказные торты;

- расчёт заработной платы на основании табеля и производственных показателей;

- расширенная аналитика спроса, возврата и сезонности;

- дополнительные способы идентификации продукции и оборудования.

# 13. Критерии приёмки

MVP считается функционально принятым после успешного выполнения следующих проверок на тестовых и пилотных данных.

| Объект проверки | Критерий |
| --- | --- |
| Табель | Динамический QR обновляется каждые 5 секунд, одноразово принимается зарегистрированным планшетом и фиксирует серверное время. |
| Ручная отметка | Ответственный создаёт исключение только с причиной; оно видно бухгалтеру. |
| Норма | Постоянная корректировка вторника меняет все будущие вторники и не меняет другие дни. |
| Блокировка | После 10:00 водитель не может изменить завтрашнюю норму. |
| Разовая корректировка | Изменение действует только на выбранную дату. |
| План | После 10:00 план создаётся автоматически по согласованной формуле. |
| Нет инвентаризации | План создаётся по системному остатку, а администратор получает тревожное уведомление. |
| Производство | Факт кондитера немедленно появляется в очереди кладовщика. |
| Расхождение | Разные количества кондитера и кладовщика создают отдельное событие контроля. |
| Блокировка факта | После приёмки кладовщиком кондитер не может изменить количество. |
| Погрузка | Позиция кладовщика появляется только у выбранной территории и водителя на дату. |
| Отклонение | Водитель возвращает ошибочную позицию кладовщику для исправления или переназначения. |
| Двойное подтверждение | Склад уменьшается только после завершения согласованного документа погрузки. |
| Инвентаризация | Система показывает расчётное и фактическое количество и величину расхождения. |
| Возврат | Одна позиция частично распределяется между несколькими территориями. |
| Списание | Кладовщик не может окончательно списать возврат без решения администратора. |
| Порча | Фактическая приёмка доступна по водителю и товару без интеграции с 1С. |
| Импорт | Ошибочный Excel не изменяет данные и формирует понятный отчёт по строкам. |
| Отчётность | Основные отчёты выгружаются в Excel и PDF. |
| Аудит | Изменение критических данных содержит старое/новое значение, пользователя и время. |

# 14. Пилотный запуск

| Этап | Состав | Условие перехода |
| --- | --- | --- |
| 1. Табель и один цех | QR-терминал, сотрудники, план/факт и приёмка. | Стабильная отметка смен и отсутствие критических ошибок приёмки. |
| 2. Все цеха и склад | Полный производственный контур и инвентаризация. | Сверка факта производства и склада в течение согласованного периода. |
| 3. Три территории | Одна группа погрузки, подтверждения водителей, возврат. | Погрузка укладывается в рабочее время и операции подтверждаются. |
| 4. Девять территорий | Все группы и расписание погрузки. | Стабильная параллельная работа и корректные остатки. |
| 5. Возврат и порча | Общий пул, распределение, списание, фактическая порча. | Корректные отчёты и ручная сверка с 1С. |

# 15. Вопросы на согласование

Следующие вопросы не блокируют первую редакцию, но должны быть закрыты до разработки соответствующего экрана или печатной формы.

- Точное время начала и окончания дневной и ночной смен.

- Точные временные интервалы и состав постоянных групп погрузки.

- Кто подтверждает фактическую выдачу заказа фирменному магазину.

- Окончательный перечень причин невыполнения, брака и списания.

- Обязательность фотографии для отдельных причин.

- Формат номера документа Agent Plus/1С, который целесообразно хранить в MVP.

- Срок хранения оперативных данных, отчётов и журнала аудита.

- Требования к фирменному оформлению печатных форм.

- Целевые устройства и модели планшетов/сканеров для пилота.

# Приложение А. Статусы операций

| Объект | Статусы |
| --- | --- |
| Производственное задание | Черновик → опубликовано → в работе → выполнено частично/полностью → закрыто. |
| Партия производства | Заявлено → ожидает приёмки → принято / расхождение / отклонено. |
| Погрузка | Не начата → в работе → ожидает подтверждения → есть разногласия → завершена. |
| Инвентаризация | Не начата → в работе → подтверждена → расхождение → закрыта администратором. |
| Возврат | Принят → в общем пуле → частично распределён → распределён → повторно погружен / ожидает списания / списан. |
| Списание | Черновик → на подтверждении → подтверждено / отклонено. |
| Запрос нормы | Черновик → отправлен → уточнение → утверждён / отклонён. |

# Приложение Б. Обязательные журналы аудита

| Журнал | События |
| --- | --- |
| Нормы и планы | Создание, утверждение, изменение, блокировка, причина и уведомления. |
| Производство | Ввод факта, приёмка, расхождение, административная корректировка. |
| Склад | Поступление, погрузка, инвентаризация, корректировка остатка. |
| Возврат и списание | Приёмка, распределение, перераспределение, заявка, решение. |
| Порча | Фактическая приёмка, изменение и комментарий администратора. |
| Табель | Сканирование QR, ручная отметка, корректировка, закрытие смены. |
| Доступ | Вход, выход, привязка устройства, изменение роли, блокировка пользователя. |
| Импорт Excel | Файл, автор, время, результат, ошибки, подтверждение загрузки. |

# Лист согласования

| Роль | ФИО | Решение/замечания | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |
| Руководитель производства |  |  |  |
| Ответственный за склад |  |  |  |
| Ответственный за логистику |  |  |  |
| Разработчик |  |  |  |